                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/72/04

                                                                                                                                                                Rady Gminy Rypin z dnia 29 marca 2004 r.

                                                                                                                                                                          w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy remontowo – inwestycyjne

	Lp.
	Program, jego cele i zadania inwestycyjne
	Okres realizacji programu
	Łączne nakłady finansowe
	Wysokość wydatków

w 2005 roku
	Wysokość wydatków

w 2006 roku
	Wysokość wydatków

w 2007 roku
	Uwagi


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	
	       8.475.000,-
	       1.500.000,-
	        1.875.000,-
	       5.100.000,-
	

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Kowalki-Sikory do

Kolektora w Sikorach
	     2005


	       1.500.000,-
	       1.500.000,-
	        
	
	

	2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Borzymin - Głowińsk
	     2006
	       1.875.000,-
	
	        1.875.000,-       
	         
	

	3.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Rakowo - Cetki
	    2007
	       1.200.000,-
	
	
	       1.200.000,-
	

	  4.
	Budowa kanalizacji sanitarnej

na trasie Sadłowo - Rypin
	    2007
	       3.900.000,-
	
	
	       3.900.000,-
	

	II
	Modernizacja dróg
	
	11.000.000,-
	6.500.000,-
	3.400.000,-
	1.100.000,-
	

	1.
	Modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Ławy
	   2005
	1.900.000,-
	1.900.000,-
	
	
	

	2.
	Modernizacja drogi gminnej Starorypin - Godziszewy
	   2005
	2.400.000,-
	2.400.000,-
	
	
	

	3.
	Modernizacja drogi gminnej Starorypin - Podole
	    2005
	2.200.000,-
	2.200.000,-
	
	
	

	4.
	Modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo
	2006
	1.400.000,-
	
	1.400.000,-
	
	

	5.
	Modernizacja drogi gminnej Sadłowo Rumunki – Sadłowo Nowe
	2006
	2.000.000,-
	
	2.000.000,-
	
	

	6.
	Modernizacja drogi gminnej Dębiany
	2007
	1.100.000,-
	
	
	1.100.000,-
	

	III
	Rozwój i modernizacja bazy oświatowej
	
	2.152.000,-
	400.000,-
	
	
	

	1.
	Rozbudowa gimnazjum i budowa sali gimnastycznej w Kowalkach
	2002
2005
	2.152.000,-
	400.000,-
	
	
	


	Ogółem


	
	   21.627.000,-
	8.400.000,-
	5.275.000,-
	6.200.000,-
	


                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady


