
                      w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

                                                        





2005 rok                                                                             

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2005 roku  objętych programem wieloletnim.

	Lp.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Dział

rozdział
	Rok rozpoczęcia inwestycji         Rok  zakończenia
	Poniesione wydatki w latach poprzednich
	Wysokość wydatków

w 2005 roku
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
	
	
	
	           4.120.000,-
	

	1.
	I etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach :

Balin, Głowińsk, Ławy, Rusinowo – gmina Rypin


	900
90001
	2005
2005
	
	           1.750.000,-

           w  tym:

     1.312.500,- śr. unijne

        437.500,- śr. własne
	

	2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Dylewo-Sikory-Kowalki- Balin-Głowińsk-Rusinowo oraz przyłaczy we wsiach: Borzymin,Cetki, Głowińsk, Ławy


	900

90001
	2005

2005
	
	         1.900.000,-

w tym:

1.400.000,- śr. struktur.

   500.000,- śr.własne
	

	2.
	Budowa wodociągu sieć + przyłącza wieś

Jasin-Kwiatkowo-Dylewo-Dębiany 


	010
01010
	2005
2005
	
	470.000,-
	

	II
	Modernizacja dróg
	
	
	
	          3.020.050,-
	

	1.


	Przebudowa –modernizacja drogi gminnej w

miejscowości Kowalki-Nadróż
	600

60016


	2004

2005
	
	          1.144.360,-

w tym:

    560.695,- śr. SAPARD

    583.665,- śr. własne
	

	2.
	Przebudowa –modernizacja drogi gminnej 

Balin-Balin
	600

60016
	2004
2005
	
	         675.690,-

w tym:

  506.770,- śr.unijne

  168.920,- śr. własne
	

	  3.
	Modernizacja drogi Staorypin-Godziszewy
	600

60016
	2005
	
	     1.200.000,-

w tym:

       864.000,- śr.unijne

       336.000,- śr. własne
	

	III
	Rozwój i modernizacja bazy oświatowej
	
	
	   2.431.500,-,-
	          960.000,-
	

	1.
	Rozbudowa gimnazjum i budowa sali gimnastycznej w Kowalkach


	801
80110
	2002
2005
	1.652.000,-
	           400.000,-
	

	2.
	Dobudowa sali gimnastycznej w Sadłowie


	801
80101
	2003
2005
	     779.500,-
	            120.000,-
	

	  3.
	Budowa stołówki przy gimnazjum
	801

80110
	2005

2007
	
	            350.000,-
	

	4.
	Rozbudowa boisk i terenów sportowych przy szkołach

Borzymin i Sadłowo
	801

80101
	2005

2006
	
	              40.000,-
	

	  5.
	Budowa sali gimnastycznej w Starorypinie
	801

80101
	2005

2007
	
	              50.000,-
	

	IV
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
	
	
	           500.000,-
	

	1.
	Renowacja parku i pałacu w Sadłowie oraz budowa ścieżki

Rowerowej
	        921

      92120
	        2005

        2006
	
	           500.000,-

 w tym:

      400.000,- śr. unijne

     100.000,- śr. własne
	

	
	                            Ogółem
	
	
	
	    8.600.050,- zł
	


                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady


