












Załącznik do uchwały Nr XXV/126/05













Rady Gminy Rypin z dnia 22 kwietnia 2005 r.














w sprawie planu rozwoju lokalnego

PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  RYPIN

	Lp.
	NAZWA
	KOSZT
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
	OKRES

REALIZACJI
	PRODUKT

REZULTAT  ODDZIAŁYWAŃ

	1.

2.

3.

4.

5.

6.


	Inwestycje drogowe

Przebudowa-modernizacja dróg

· Kowalki - Nadróż
· Balin - Balin

· Godziszewy - Starorypin

· Ławy - Rusinowo

· Sadłowo

· Dębiany - Borowo

· Podole - Starorypin

· Rusinowo - Strzygi

· Sadłowo Nowe –  Sadłowo Rumunki

· Godziszewy – Kwiatkowo - Stępowo

· Dylewo - Kwiatkowo

· Sadłowo - Zasadki

· Borzymin - Nadróż

· Cetki - Cetki

· Stępowo - Stępowo

· Puszcza Rządowa

Inwestycje kanalizacyjne

· Kolektor ściekowy

Balin  –  Głowińsk  –                                                                 Ławy  – Rusinowo –  Rypin

· Kolektor ściekowy

Dylewo – Sikory -Kowalki

Balin-Głowińsk-Rusinowo

· Kolektor ściekowy

   Borzymin - Rypin

· Kolektor ściekowy

   Sadłowo – Linne -   

   Starorypin

· Kolektor ściekowy 

   Rakowo - Czyżewo

Budowa wodociągów

· Rozbudowa gminnej stacji uzdatniania wody w Kowalkach

· Wodociąg Kowalki - Balin

· Wodociąg Godziszewy – Starorypin - Prywatny

· Wodociąg Jasin – Kwiatkowo – Dylewo -

   Dębiany

Rozbudowa boisk       i terenów sportowych przy szkołach podstawowych            i Gimnazjum

Renowacja parku       i pałacu w Sadłowie

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych             w Balinie
	1 mln zł

0,67 mln zł

1,55 mln zł

1,1 mln zł

0,3 mln zł

0,8 mln zł

0,8 mln zł

0,65 mln zł

0,55 mln zł

1,6 mln zł

1,2 mln zł

0,5 mln zł

0,8 mln zł

0,25 mln zł

0,4 mln zł

0,8 mln zł

1,75 mln zł

1,9 mln zł

1 mln zł

1,5 mln zł

1 mln zł

0,3 mln zł

0,06 mln zł

0,02 mln zł

0,8 mln zł

0,2 mln zł

1 mln zł

0,5 mln zł
	Środki własne – 0,36 mln zł

Środki UE – 0,64 mln zł

Środki własne i UE 

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne

Środki własne

Środki własne i UE

Środki własne 0,6 mln zł

Środki UE 1,15 mln zł

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne

Środki własne

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE

Środki własne i UE


	II półrocze 2004r.

2005r.

2005r. – 2006r.

2005r.

2005r.

2006r.

2006r.

2006r.

2006r. – 2008r.

2006 - 2008

2006 - 2008

2006 - 2008

2006 – 2008

2006 - 2008

2006 - 2008

2005r.

2005r.

2005r.

2006 - 2008

2006 - 2008

II półrocze 2004r.

II kwartał 2004

II kwartał 2004

2005r.

2005r. – 2006r.

2005 - 2006

2006 - 2008

2006 - 2008


	Budowa 2,5 km drogi utwardzonej, usprawnienie dojazdu do 25 gospodarstw.

Budowa 1,3 km drogi utwardzonej, skrócenie      drogi dojazdu 20 dzieci z Balina do gimnazjum         w Kowalkach.

Budowa 3 km drogi utwardzonej, usprawnienie dojazdu mieszkańcom Gospodarstwa Rolnego Starorypin,  dowozu i wywozu produktów        rolnych do Rypina oraz mieszkańcom Starorypina      i Godziszew na cmentarz komunalny w Rypinie.

Budowa 2km drogi utwardzonej, usprawnienie dojazdu do 15 gospodarstw, skrócenie drogi     wywozu buraków cukrowych od plantatorów           z Rusinowa do Cukrowni Ostrowite o 4 km.

Budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz parkingu  przy cmentarzu.

Budowa 2 km drogi utwardzonej, usprawnienie dojazdu do 35 gospodarstw i dowozu 27 dzieci        z Dębian do szkoły podstawowej w Zakroczu.

Budowa 2 km drogi utwardzonej, umożliwienie dowozu 25 dzieci z Podola i Marianek  bezpośrednio do szkoły podstawowej                      w Starorypinie. Ułatwienie dojazdu do                     8 gospodarstw rolnych.

Budowa 1,7 km drogi utwardzonej, umożliwienie dojazdu oraz wywozu produktów rolnych              z 10 gospodarstw rolnych.

Budowa 1,5 km drogi utwardzonej, usprawnienie dojazdu do 13 gospodarstw i dowozu 15 dzieci do szkoły podstawowej w Sadłowie.

Budowa 4 km drogi umożliwi dojazd dzieciom     z Kwiatkowa do szkoły podstawowej w Stępowie.

Budowa 3 km drogi poprawi dojazd mieszkańców Kwiatkowa do Rypina i dzieci do gimnazjum      w Kowalkach.

Droga o długości 1,2 km poprawi dojazd do        15 gospodarstw wsi Sadłowo.

Budowa 2 km drogi poprawi dojazd do               12 gospodarstw, umożliwi połączenie dróg wojewódzkich Rypin – Toruń i Rypin – Lipno przez Borzymin

Utwardzenie 0,7 km drogi poprawi dojazd mieszkańców Cetek do Rypina oraz usprawni dojazd do 8 gospodarstw.

Budowa 0,9 km drogi połączy drogę gminną Godziszewy – Jasin – Stępowo z drogą wojewódzką Rypin – Okalewo.

Budowa 2 km drogi usprawni dojazd do              15 gospodarstw i 16 rodzin w budynku byłej szkoły.

Budowa 12 km kolektora ściekowego odprowadzi ścieki komunalne z 67 mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej w Balinie i 40 zagród wiejskich        

z Balina, Głowińska, Ław i Rusinowa do oczyszczalni ścieków w Rypinie. Poprawa warunków środowiska.

Kolektor o długości 13,5 km odprowadzi ścieki komunalne z Kowalk, Sikór i Głowińska do oczyszczalni w Rypinie. Poprawa warunków środowiska.

Kolektor o długości 6 km odprowadzi ścieki         z Borzymina i Głowińska do oczyszczalni            w Rypinie.

Budowa 7 km kolektora odprowadzi ścieki           z Sadłowa, Linnego i Starorypina Prywatnego do oczyszczalni w Rypinie.

Budowa 5 km kolektora ściekowego poprawi warunki środowiskowe we wsiach Rakowo            i Cetki.

Poprawa jakości wody.

Budowa 1,7 km wodociągu dostarczy wodę do   67 mieszkań osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej       w Balinie.

Budowa 0,6 km wodociągu umożliwi zasilenie    w wodę rejonu stacji Sadłowo ze stacji Starorypin.

Doprowadzenie wody do 15 gospodarstw             w Kwiatkowie, 10 w Dylewie i 12 w Dębianach, wybudowanie 15 km sieci i przyłączy.

Wybudowanie boisk piłkarskich i bieżni oraz przygotowanie trasy do zjazdu na nartach                i sankach w Sadłowie.

Wyremontowanie pałacu, uporządkowanie parku.

Budowa boiska piłkarskiego i pogłębienie stawu stworzy warunki do uprawiania sportu mieszkańcom osiedla spółdzielczego w Balinie.




                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                            Piotr Pawłowski

PAGE  
1

