





Załącznik do uchwały Nr XXV/131/05 Rady Gminy Rypin 






z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania 






projektu porozumienia między Zarządem Powiatu 






w Rypinie a Wójtem Gminy Rypin










Projekt
Porozumienie nr ......./2005
w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej
nr 2214C Rypin – Pręczki w miejscowości Kowalki dł. 1,216 km
Zawarta w dniu .............................. pomiędzy :

Zarządem Powiatu Rypińskiego reprezentowanym przez :

1. Adama Łapkiewicza – Starostę Rypińskiego

2. Marka Błaszkiewicza – Wicestarostę
a
Wójtem Gminy Rypin – Ryszardem Potwardowskim
Dotyczące sprawy partycypacji w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki w miejscowości Kowalki dł. 1,216 km.

& 1
Zarząd Powiatu Rypińskiego i Wójt Gminy Rypin podejmują się wspólnego finansowania powyższego zadania.
& 2
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki w miejscowości Kowalki dł. 1,216 km obejmuje :

· Roboty przygotowawcze i pomiarowe – 1216,00 mb

· Roboty ziemne na poszerzeniu – 135,45 m3
· Wykonanie podbudowy na poszerzeniu – 322,50 m2
· Wykonanie nawierzchni – 7519,64 m2
· Wykonanie chodników (+plac) – 1650,00 m2
· Zatoki autobusowe – 195,00 m2
· Zjazdy – 414,00 m2
& 3
Wójt Gminy Rypin dofinansuje z własnych środków część kosztów związanych                      z przebudową w wysokości kosztów zakupu materiałów, na wartość 66.013 zł /słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy trzynaście złotych/, które przekaże na konto Starostwa Powiatowego w Rypinie – Bank PEKAO S.A. I/O Rypin 67124034061111000031557825    w terminie określonym w & 5
& 4
Po zakończeniu robót dokonany zostanie odbiór końcowy inwestycji przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Rypin.

& 5

Przekazanie dofinansowania nastąpi w terminie do 7 dni od dnia odbioru końcowego zadania.

& 6

Rozliczenie finansowe z dofinansowania w kosztach zadania, ustala się w ciągu 40 dni od odbioru końcowego.

& 7

Zmiana treści porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

& 8

Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie.


Zarząd Powiatu





Wójt Gminy Rypin

.................................................


                 ............................................

